尹朝社周边道路二期（气象局片区）工程通信管线迁改（第二次）

比

选

文

件

（公开比选）

比选单位：重庆九龙园高新产业集团有限公司

编制日期：2024年10月9日

一 概 况

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 尹朝社周边道路二期（气象局片区）工程通信管线迁改（第二次） |
| 2 | 最高限价 | 工程最高限价：本工程设有最高总限价和综合单价限价（措施费及安全文明施工费为总价限价，各个子项工程内的费用均不得超过最高限价），工程最高总限价为3044957.47元，综合单价、措施费、安全文明施工费限价详见附表。比选申请人报价不得超过最高总限价和综合单价限价，超过上述报价为无效报价，不进行比选。 |
| 3 | 质量标准 | 达到国家和地方规范及相关部门验收合格的要求。 |
| 4 | 比选范围及要求 | 主要对尹朝路周边道路二期气象局片区新建道路范围内影响道路建设、不规范存在安全隐患等问题的通信线缆进行下地迁改。主要工作量：整治迁改范围内光缆路由长约400米，迁改光缆约114条，拆除电力电杆5根、通信杆1根。新建通信管道6孔约49米，12孔约394米，新建通信管道共约443米。新光缆约89千米，割接光缆约228头,测试光缆约114条。工程完工后，负责移交给产权单位。 |
| 5 | 工期 | 60日历天（以签发的正式开工令为准） |
| 6 | 比选申请人资质 | - 申请人资质 - 1、须具备建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包叁级及以上资质；具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（提供有效的营业执照、资质证书安全生产许可证复印件，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理安全生产考核合格证书复印件） （二）人员配备 1、项目经理：1人，应具有通信与广电工程一级建造师资格证书。（提供项目经理建造师注册证、身份证复印件加盖鲜章） 2、技术负责人：1人，应具有工程类中级及以上职称。（提供拟派技术负责人身份证、职称证） （三）养老保险参保证明：上述人员提交比选申请人为其缴纳的养老保险的期限为：2024年4月至2024年9月。提供的养老保险参保证明必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况，并带有社保部门公章（或有效的电子印章）。比选申请人的比选申请书中必须满足上述要求，否则为无效文件，不得进行比选。 （四）业绩要求 比选申请人应提供近三年2021年1月至投标截止日止（以竣工时间为准）至少完成过2个造价不低于225万元通信线缆整治改造相关项目的业绩证明（需提供工程竣工验收证明材料并携带合同原件备查）。 注：以上所有复印件均须加盖投标人公章（需携带原件备查）。招标人在投标有效期内均有权对投标人提供的以上资料进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 7 | 工程计价方式 | 1、本工程采用工程量清单计价。各比选申请人对比选范围内的所有工程内容进行报价。 2、本工程由比选申请人以比选文件、工程量清单、国家技术和经济规范及标准、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发[2016]35号、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013，《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013，《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013，《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》CQGZWDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018等相关配套定额和文件为依据，由比选申请人结合自身实力、市场行情自主合理报价。组织措施费、间接费、利润等各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率。比选报价应包括完成比选范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、试验费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定的所有费用。比选人除此以外不支付其它费用。 3.措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。 A、施工组织措施项目费：根据工程量的增减同比例作相应调整,按调整后的施工组织措施项目费作为结算价。 B、施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因工程变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以中标人投标报价的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,<重庆市建设工程工程量清单计价规则>(GQJJGZ-2013)约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。 3.1以下内容产生的措施费、风险费由各比选申请人自行考虑计入比选报价内： ①对管线进行保护及配合管线维护、产生的配合费用； ②地下障碍物的清除及地面构筑物保护配合费用； ③施工配合费； ④比选申请人为完成承包内容按照国家现行有关建筑工程规范、规程要求，为保证工程的质量和安全必须采取的特殊措施以及配套完成的工作内容所需的费用； ⑤由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理； ⑥本比选文件承包方式风险； ⑦合同工期范围内的赶工措施费用。 比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价、业主预留金等），比选申请人不得修改。否则，将作否决比选处理。 5、该工程涉及到的所有相关手续均由中选人承担（费用包含在比选报价中）。 6、中选单位自行承担由于本工程产生的相关建筑垃圾的外弃及处置费用（费用包含在比选报价中）。 7、比选申请人在比选申请文件中只允许有一个总价报价，任何有选择报价的比选申请文件将不予评审，报价允许保留小数点后两位数。 8、结算原则：执行固定综合单价，比选申请人中选价中的工程量清单综合单价在整个施工过程以及结算中不因市场价格波动和政策变动因素的影响而调整，不因实际完成工程量的多少而调整。 8.1、具体结算办法如下：分部分项工程量清单结算价按中选综合单价乘以实际完成工程量结算。 8.2、实际完成工程量按照《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013，及其相关的配套计量规则执行。 8.3、工程变更、比选工程量清单漏项或新增项目价款结算办法： 工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或比选工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由承包人在该项目发生后3天内向发包人书面提出，经发包人审核书面同意后纳入结算范围，上述情况均以发包人提供的工程量清单为基准进行比较。调整方法如下： 8.3.1 工程内容与比选报价的工程量清单中有相同的子项，则按比选时的相同子项的综合单价执行； 8.3.2工程内容与比选报价的工程量清单中有类似子项，则参照比选时的类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由发包人审定）； 8.3.3工程内容与比选报价的工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》CQGZWDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018等相关配套定额和文件的规定下浮按（1-中选价/比选控制价）*100%进行组价，作为结算综合单价（最终综合单价以审计事务所审计的金额为准）。其中的人工工日单价、材料价格和未计价材料价格按以下办法调整： ① 比选报价中有的材料价格则按中选价格进行结算。 ② 比选报价中没有的材料价格由承包人采购，报监理人和发包人核质核价核品牌。 8.3.4 材料及人工：地方材料及人工工日单价价格按施工期间重庆建设工程造价总站发布的《重庆市工程造价信息》（网员信息不采用）的算术平均值执行。若重庆建设工程造价总站发布的《重庆市工程造价信息》（网员信息不采用）没有相同品牌及规格的材料，由承包人报价，发包人核质认价。 8.3.5 工程量的计算按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013，《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013，及其相关的配套计量规则执行。 8.4暂定部分结算办法：结算时根据施工期间市场行情，按实调整（以发包人、承包人共同的签证为准）。 8.5包括但不限于土石比例、土石成分、运距、渣场费用等自行综合考虑计入报价，结算时不再调整。 8.6措施费： A、施工组织措施项目费：根据工程量的增减同比例作相应调整,按调整后的施工组织措施项目费作为结算价。 B、施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因工程变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以中标人投标报价的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,<重庆市建设工程工程量清单计价规则>(GQJJGZ-2013)约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。 8.7规费：按比选费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，发包人有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。 8.8税金：按相关规定执行，同时按调整后的《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）执行。 8.9若比选申请人比选报价中的综合单价×工程量所得之和大于或小于所报合价，或合价汇总之和大于或者小于所报总价，且所报综合单价及总价均未超过最高限价的，比选人有权按照最不利于比选申请人的条件对价格进行修正（1、若总价高于合价汇总之和的，按照合价修正总价，反之则修正合价。2、若合价高于单价×工程量的价格，按照单价×工程量的价格修正合价，反之则修正单价。），并以修正后的价格进入结算。 |
| 8 | 比选有效期 | 为： 30日历天（从竞价截止之日算起） |
| 9 | 比选保证金 | 一、比选保证金的交纳 比选保证金交款形式及要求：比选申请人从企业的基本账户（开户行）在比选截止前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的比选保证金账户，否则比选无效。比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。比选开始前各比选申请人持有效转账凭证自行到比选人财务部门进行签字确认，在比选时将比选人财务部门签字确认的有效转账凭证提交给比选人查验，未能提供此有效转账凭证的比选申请文件，予以当场退还，不得进行比选。 2、比选保证金的金额：6万元整（人民币） 3、比选保证金账户及账号 户名：重庆九龙园高新产业集团有限公司 开户行：交行九龙坡支行 账号：500113016010141018619 4、比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“尹朝社周边道路二期（气象局片区）工程通信管线迁改比选保证金”。 5、比选保证金有效期与比选有效期一致。 二、比选保证金的退还 比选人应当在法定时间内确定中选人，向中选人发出中选通知书，并向除中选人以外的其他比选申请人退还比选保证金,中选人的比选保证金在合同签订后退还。 三、比选申请人需在现场展示比选保证金缴纳情况，比选申请人未按时交纳比选保证金而其已递交比选文件的，则当场退还其比选文件。比选保证金缴款信息不全或有误的，则记录在案交由评选委员会评审。 四、已缴纳比选保证金的单位名称与比选人单位名称不一致视为无效比选保证金，其递交的比选申请文件应当场退还。 |
| 10 | 低价风险担保金 | 1、中选人的中选价格低于比选项目最高限价百分之八十五，该中选人必须向比选人缴纳低价风险担保； 2、低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中选价）×3； 3、低价风险担保缴纳时间：中选人在收到中选通知书之日起10个工作日内，中选人按担保金额向比选人提交低价风险担保。如未向比选人提供低价风险担保，比选人将视为中选人无故放弃中选资格； 4、低价风险担保缴纳的形式：从公司基本账户转账或不可撤销且见索即付的银行保函； 5、担保责任：中选人不能按照合同约定的标的、价款、质量、履行期限等主要条款完成工程内容的，或在中选后发现比选资料存在虚假不实的，应当依法承担相应的担保责任，比选人有权扣除低价风险担保金或即时兑付保函。 6、重庆市工程建设领域招标投标守信激励对象名单（以下简称红名单）中的投标人低价风险担保金金额为应缴纳金额的50%；投标人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准。 7、低价风险担保退还时间及方式：项目竣工验收合格后一次性无息退还。 8、如中选单位未按以上规定时间缴纳低价风险担保金或签订施工合同，比选人将视其为不诚信行为，并作为无故弃标处理，取消其中选人资格，且比选保证金不予退还。 9、中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的银行开具低价风险保函（包括纸质保函或电子保函）。低价风险保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的低价风险保函的真实性、合法性、有效性负责。低价风险保函如被证实系虚假、无效或过期的，比选人有权取消中选人中选资格。 户名：重庆九龙园高新产业集团有限公司 开户行：交行九龙坡支行 账号：500113016010141018619 |
| 11 | 履约保证金 | 一、比选申请人在中选后10个工作日内必须向比选人提交中选金额的10%作为履约保证金（履约保证金缴纳的形式：从公司基本账户转账或不可撤销且见索即付的银行保函或项目所在地的国有担保公司开具的保函，采用银行保函或国有担保公司开具的保函形式的，保函有效期应与本项目服务期一致），工程竣工验收合格移交后一次性退还，不计息。 二、如中选单位未按以上规定时间缴纳履约保证金或签订施工合同，比选人将视其为不诚信行为，并作为无故弃标处理，取消其中选人资格，且比选保证金不予退还。 三、中选人若在签订施工合同后无故拖延进场施工时间或拒绝进场施工的，比选人有权扣除中选人的履约保证金并以书面通知的方式单方面解除合同，同时保留追究其相关法律责任的权利。 四、重庆市工程建设领域招标投标守信激励对象名单（以下简称红名单）中的投标人履约保证金金额为应缴纳金额的50%；投标人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准。 五、中选人因提交虚假文件资料、受到行政处罚被取消履约资质或涉嫌财产类经济类犯罪被比选人判定为不符合中选条件或丧失履约能力等情形的，比选人有权取消中选人比选资格并扣除中选人的履约保证金或请求兑付履约保函，同时保留追究其相关法律责任的权利。 六、中选人不能按照合同约定的标的、价款、质量、履行期限等主要条款完成工程内容的，应当依法承担相应的担保责任，比选人有权扣除履约保证金或即时兑付保函。 七、中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。履约保函如被证实系虚假、无效或过期的，比选人有权取消中选人中选资格。 户名：重庆九龙园高新产业集团有限公司 开户行：交行九龙坡支行 账号：500113016010141018619 |
| 12 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 13 | 比选申请人的替代方案 | 不允许 |
| 14 | 比选申请文件提交地及截止时间 | 提交地点：重庆市九龙坡区科城路85号九龙高新大厦1521会议室 时间: 2024年10月21日上午10时 30 分 |
| 15 | 比选时间 | 开始时间: 2024年10月21日上午10时30分 地点: 重庆市九龙坡区科城路85号九龙高新大厦1521会议室 |
| 16 | 比选方法及标准 | 经评审的最低价中选法 |
| 17 | 比选申请文件份数 | 壹份 |
| 18 | 特别说明 | 各比选人申请人缴纳了比选保证金、递交了比选文件、参加了比选，即视为已对本项目比选文件的所有实质性内容全部知晓。 |

二  比选须知

一、工程概况：

1、项目名称：尹朝社周边道路二期（气象局片区）工程通信管线迁改（第二次）

2、项目地点：九龙坡区

3、比选人：重庆九龙园高新产业集团有限公司

二、比选文件资格审查部分：

- 本次比选采用资格后审，只有资格审查合格的比选申请人才有可能进行下一步评审，资格审查不合格者为无效文件，不再进行比选。资格审查的合格条件如下：

- （一）资质条件

- 1、须具备建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包叁级及以上资质；具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（提供有效的营业执照、资质证书安全生产许可证复印件，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理安全生产考核合格证书复印件）

（二）人员配备

1、项目经理：1人，应具有通信与广电工程一级建造师资格证书。（提供项目经理建造师注册证、身份证复印件加盖鲜章）

2、技术负责人：1人，应具有工程类中级及以上职称。（提供拟派技术负责人身份证、职称证）

（三）养老保险参保证明：上述人员提交比选申请人为其缴纳的养老保险的期限为：2024年4月至2024年9月。提供的养老保险参保证明必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况，并带有社保部门公章（或有效的电子印章）。比选申请人的比选申请书中必须满足上述要求，否则为无效文件，不得进行比选。

（四）业绩要求

比选申请人应提供近三年2021年1月至投标截止日止（以竣工时间为准）至少完成过2个造价不低于225万元通信线缆整治改造相关项目的业绩证明（需提供工程竣工验收证明材料并携带合同原件备查）。

注：以上所有复印件均须加盖投标人公章（需携带原件备查）。招标人在投标有效期内均有权对投标人提供的以上资料进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。比选申请人的比选申请书中必须满足上述要求，否则为无效文件，不得进行比选。

三、比选报价

1、比选申请人对比选范围内的所有工程内容及竞价要求进行自主报价，比选申请人在计算报价时应充分考虑政策及市场因素变化等风险，中选人合同实施期间所报综合单价不因政策及市场因素变化而变动。施工过程中发生的安全事故所产生的费用由中选人全部承担,给比选人造成损失的,应当赔偿比选人损失。

2、比选申请人自行现场踏勘，如有疑问在收到比选文件后3日内，以书面形式向比选人提出，比选人对比选申请人书面疑问将进行回复。

3、施工过程中发生一切费用由中选人全部承担。

4、若比选申请人未按比选人提供的资料要求报价，则比选申请文件无效，不得参与比选。

5、比选申请人凡有漏报、少报项目，均认为已含在其他项目报价中，中选后费用不再进行任何调整，且需无条件按比选人要求按质按量完成施工。

6、比选申请人不可以组成联合体参加比选。

7、不管比选结果如何，比选申请人都应自行承担在比选过程中产生的一切费用。

四、比选评分办法（经评审的最低价评选法）

1.对报价不高于最高限价的所有比选申请人的比选文件，按照报价由低到高的顺序排序。在比选报价评审前，推送给评选委员会的比选文件不得显示排序。

2.取报价排序前3名（若实际投标人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性及比选报价评审。符合性审查合格的比选申请人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。

3.因评选委员会作否决投标处理，导致有效比选申请人不足三个的，评选委员会应当否决所有投标。但是有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，评选委员会可以继续评选并确定中选候选人。

注：若出现比选申请人比选报价相同的，由评选委员会在监督人员的监督下，由评审委员会商议后确定中选人。

4.比选人在中选后5个工作日内，向中选人发出中选通知书。

比选申请人需保证所提供地址和联系方式准确无误，因提供地址和联系方式不准确或发生变更导致中选通知书无法送达的，中选人应承担该不利后果。

五、中选人的工作

1、负责所中选项目前期工作的配合，并承担有关费用。

2、接受比选人的统一管理，遵守比选人的规章制度。严格执行签定的《建设工程施工合同》中的全部条款，认真履行合同中的各项约定，对中选工程的质量、工期、安全、造价进行控制管理。

3、遵守比选文件中所有相关条款的约定。

4、其它未尽事宜，双方协商解决。

六、工程结算计价原则

1、结算原则：执行固定综合单价，比选申请人中选价中的工程量清单综合单价在整个施工过程以及结算中不因市场价格波动和政策变动因素的影响而调整，不因实际完成工程量的多少而调整。

2、具体结算办法如下：分部分项工程量清单结算价按中选综合单价乘以实际完成工程量结算。

3、实际完成工程量按照《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013，及其相关的配套计量规则执行。

4、工程变更、比选工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：

工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或比选工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由比选申请人在该项目发生后3天内向比选人书面提出，经比选人审核书面同意后纳入结算范围，上述情况均以比选人提供的工程量清单为基准进行比较。调整方法如下：

4.1 工程内容与比选报价的工程量清单中有相同的子项，则按比选时的相同子项的综合单价执行；

4.2工程内容与比选报价的工程量清单中有类似子项，则参照比选时的类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由比选人审定）；

4.3工程内容与比选报价的工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》CQXSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》CQGZWDE-2018、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》CQJXDE-2018、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》CQYQYBDE-2018等相关配套定额和文件的规定下浮按（1-中选价/比选控制价）*100%进行组价，作为结算综合单价（最终综合单价以审计事务所审计的金额为准）。其中的人工工日单价、材料价格和未计价材料价格按以下办法调整：

①  比选报价中有的材料价格则按中选价格进行结算。

②  比选报价中没有的材料价格由比选申请人采购，报监理人和比选人核质核价核品牌。

4.4  材料及人工：地方材料及人工工日单价价格按施工期间重庆建设工程造价总站发布的《重庆市工程造价信息》（网员信息不采用）的算术平均值执行。若重庆建设工程造价总站发布的《重庆市工程造价信息》（网员信息不采用）没有相同品牌及规格的材料，由比选申请人报价，比选人核质认价。

4.5  工程量的计算按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013，《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013，及其相关的配套计量规则执行。

5.暂定部分结算办法：结算时根据施工期间市场行情，按实调整（以比选人、比选申请人共同的签证为准）。

6.包括但不限于土石比例、土石成分、运距、渣场费用等自行综合考虑计入报价，结算时不再调整。

7.措施费：

A、施工组织措施项目费：根据工程量的增减同比例作相应调整,按调整后的施工组织措施项目费作为结算价。

B、施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因工程变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以中标人投标报价的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,<重庆市建设工程工程量清单计价规则>(GQJJGZ-2013)约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

8.规费：按比选费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，发包人有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。

9.税金：按相关规定执行，同时按调整后的《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）执行。

10.若比选申请人比选报价中的综合单价×工程量所得之和大于或小于所报合价，或合价汇总之和大于或者小于所报总价，且所报综合单价及总价均未超过最高限价的，比选人有权按照最不利于比选申请人的条件对价格进行修正（1、若总价高于合价汇总之和的，按照合价修正总价，反之则修正合价。2、若合价高于单价×工程量的价格，按照单价×工程量的价格修正合价，反之则修正单价。），并以修正后的价格进入结算。

七、付款方式

1、工程整体施工完成后，经产权单位及行业主管部门验收合格出具竣工验收报告（行业主管部门签字盖章）后支付至合同金额的80%，工程结算审核并移交给产权单位后支付至结算审核金额的97%，留3%作为工程质保金，待1年质保期满验收合格后一次性付清（不计息）。因不及时提供完整结算审计资料，致使无法办理结算或结算延迟的责任由中选人承担。

2、比选人支付价款前需收到中选人开具的合法且足额的增值税专用发票，否则比选人有权暂缓付款且不构成违约，中选人仍需继续履行本合同项下全部义务。

八、其他

1、工程竣工验收合格并正式移交后，质保期为1年（从工程正式竣工备案并验收合格之日算起）在质保期内，中选人需对项目发生的破损和损坏无偿进行相应的维修处理。

2、为保证结算工作的顺利进行，中选人应如实报送结算资料，上报送审金额，凡报送结算经中介机构审核后，审减额超过 5%的，超出的基本审计费和审减效益费用均由中选人承担，费用在竣工结算后一次性扣除。因不及时提供完整结算审计资料，致使无法办理结算或结算延迟的责任由中选人承担。

3、比选申请人在中选后如未能按照比选文件、比选申请书及相关协议进行项目的施工，比选人将没收中选人提交的履约保证金，并有权以书面通知的方式单方面解除本合同，勒令中选人退场，并由中选人承担违约责任，违约金为工程最高总限价的30%，如因中选人违约导致比选人的实际损失和间接损失超过违约金数额的，比选人可对超出部分进行追偿。

4、若比选申请人在中选后施工的部位不能达到验收要求的，中选人应无偿对不达标的部位进行整改直到符合验收标准，若怠于整改或拒绝整改，比选人将没收中选人提交的履约保证金，并有权以书面通知的方式单方面解除本合同，勒令中选人退场，并由中选人承担违约责任，违约金为工程最高总限价的30%，如因中选人违约导致比选人的实际损失和间接损失超过违约金数额的，比选人可对超出部分进行追偿。

5、质保期满，需会同比选人和中选人双方对施工部位进行勘验，确保无问题后会签相关意见，中选人凭勘验意见及其他相关资料退还质保金，若勘验发现问题，则需要对受损部位进行无偿修复后才能进行质保金的退还。

6、如中选人违约，中选人需承担违约责任并赔偿给比选人造成的损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全担保函费、鉴定费、公证费、评估费、执行费等。

7、中选人在因提交虚假文件资料、受到行政处罚被取消履约资质或涉嫌财产类经济类犯罪被比选人判定为不符合中选条件或丧失履约能力等情形的，比选人有权取消中选人比选资格并扣除中选人的履约保证金或请求兑付履约保函，同时保留追究其相关法律责任的权利。

8、未经比选人书面同意，中选人不得以任何方式（包括但不限于转包、分包、委托等）将本合同项目全部或部分交由第三方处理，第三方也不得以中选人名义采用任何方式履行本合同项目工作。否则比选人有权取消中选人资格并要求中选人承担违约责任，违约金为合同总金额的30%，如因中选单位违约导致比选人的实际损失和间接损失超过违约金数额的，比选人可对超出部分进行追偿。

9、中选人应承担的违约金、赔偿金等经济责任，比选人有权从应付款项中直接予以扣除。

10、如有未尽事宜，以施工合同约定为准。

11、因本次比选所产生的争议，各方可友好协商或提交相关行政主管部门协调；协商不成的，任何一方应当在比选人所在地法院提起诉讼。

三   比选申请文件

一、比选申请文件包括:

1、比选申请文件封面

2、授权委托书及法定代表人资格证明书（授权委托书及法定代表人资格证明书原件一式贰份，一份在比选开始时直接提交给业主，一份装入比选文件中，公司法人直接参加比选无需提供授权委托）

3、报价书

4、比选申请人资格证明

5、工程量清单报价明细表及广联达软件版GBQ投标报价清单（U盘）

6、人员配备情况表

二、比选申请文件的标识与密封

1. 比选申请人的报价书以及比选事项的所有来往函电统一使用汉语语言文字（特别规定除外），四号字。

2、比选申请书中使用的计量单位有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

3、比选申请文件需装订封胶成册并由信封密封。信封上注明项目名称、比选申请人名称和地址，信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章。

尹朝社周边道路二期（气象局片区）工程通信管线迁改（第二次）

比

选

申

请

书

比选申请人：

法定代表人：

年    月    日

2、授 权 委 托 书

致：（比选人）

我，  （姓名），作为      （比选申请人名称）的法定代表人，兹授权           （委托代理人姓名）（居民身份证号：        为我单位的委托代理人，代表我单位就            （项目名称） 签署比选申请文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，我及单位均予以承认并承担其产生的所有权利和义务，委托代理人无转委托权。特此授权委托。

授权委托单位：              （公章）

法定代表人：                   （签名）

委托代理人：                  （签名）

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。（身份证复印件不得缩印）

2、比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书。

委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

法定代表人资格证明书

比选申请人名称：

地址：

兹证明姓名：         性别：          年龄：        职务：        系我单位的法定代表人（身份证或护照编号为                ），有权为工程签署和递交比选文件、进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

比选申请人：（盖公章）

日  期：   年   月   日

3、报 价 书

致：（比选人）

1．我方已仔细研究了 		比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    	元（¥    	）的比选总报价，工期 	日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．如我方中选：

（1）如果我们中选，我们保证按上述比选文件履行职责。

（2）我们确认已全面熟悉理解并接受比选文件的全部内容和要求，并承担依据比选文件应予考虑的比选风险。

（3）在制订和执行一份正式的合同协议书之前，本比选申请书连同你方的中选通知书，应构成我们双方之间遵守法律约束力的合同。

（4）我单位收到中选通知后，保证在中选通知书规定时间内与贵单位洽谈合同并签订合同。如果违约，有关规定承担一切责任并予以赔偿。

比选申请人：                            （公章）

法定代表人（或委托代理人）：              （签名）

年   月   日

4、比选申请人资格证明

5、工程量清单报价明细表

6、人员配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |